*Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Technologies de l’Information et de la Communication.*

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L’ANNEE 2013 – 2014.**

| **Réf.** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Type de marché** | **Mode de passation** | | **Date prévue de lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue d’attribution du contrat** | **Date prévue de démarrage des prestations** | | **Date prévue d’achèvement des prestations** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INAP - FTP** | | | | | | | | | | |
| 01/CPMPSS/PEES | Marché à commande pour l’acquisition de la matière d’œuvre pour la production de **10 000** Tables Bancs (Bois Rouges, Tubes Ronds, Boulons et Bouchons). | PNDSE 2014 | Fourniture | DAO | 13 mars 2014 | | 13 mai 2014 | 28 mai 2014 | 31 juillet 2014 | |
| 01/CPMPSS/PRESM | Acquisition d’un complément d’équipements au profit de l’Ecole Nationale des Travaux Publics d’Aleg (ENTP d’Aleg). | Gouvernement Américain | Fourniture | DAO | 13 mars 2014 | | 13 mai 2014 | 28 mai 2014 | 30 septembre 2014 | |
| 02/CPMPSS/PRESM | Acquisition d’équipements au profit du LFTPP d’Atar, des CFPPs de Tidjikja et de Rosso et de l’IEP d’IQRAA. | Gouvernement Américain (USAID) | Fourniture | DAO | 13 mars 2014 | | 13 mai 2014 | 28 mai 2014 | 30 septembre 2014 | |
| 03/CPMPSS/PRESM | Réhabilitation du CFPP de Rosso et du LFTPP d’Atar | Gouvernement Américain (USAID) | Construction | DAO | 13 mars 2014 | | 13 mai 2014 | 28 mai 2014 | 30 Septembre 2014 | |

**Le Directeur**

**Mohamed Melainine Ould Eyih.**