**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**

**SOCIETE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT RURAL (SONADER)**

**PLAN PREVISONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ref,** | **Réalisations envisagées** | **Service de financement** | **Type de marche** | **Mode de passation** | **Date prévue de lancement de la sélection** | **Date prévue d'attribution du contrat** | **Date prévue de démarrage des prestations** | **Date prévue d'achèvement des prestations** |
| **1** | **Réhabilitation du périmètres irrigué de Maghama III à Waly Gorgol** | **Budget Etat** | **Travaux** | **AON** | **Mai-14** | **Aout-14** | **Sept-14** | **Juin-15** |
| **2** | **Réhabilitation d’une tranche prioritairev Périmètre Pilote du Gorgol II( PPG2)** | **Budget Etat** | **Travaux** | **AON** | **Mai-14** | **Aout-14** | **Sept-14** | **Janvier-15** |
| **3** | **Travaux de confortement des ouvrages de décrue du Walo de Maghama Gorgol** | **Budget Etat** | **Travaux** | **AON** | **Mars-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | **Juillet-14** |
| **4** | **Contrôle des travaux de réhabilitation du périmètres irrigué de Maghama III à Waly Gorgol** | **Budget Etat** | **Prestation Int.** | **DP** | **Mai-14** | **Aout-14** | **Sept-14** | **Juin-15** |
| **5** | **Contrôle des travaux de réhabilitation d’une tranche prioritaire de 300 ha du périmètre Pilote du Gorgol II( PPG2)** | **Budget Etat** | **Prestation Int.** | **DP** | **Mai-14** | **Aout-14** | **Sept-14** | **Janvier-15** |
| **6** | **Contrôle des travaux de confortement des ouvrages de décrue du Walo de Maghama Gorgol** | **Budget Etat** | **Prestation Int.** | **DP** | **Mars-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | **Juillet-14** |

**Le Directeur Général de la SONADER/MDR**

**Coulibaly Oumar**